MODÈLE GRATUIT  ·  ÉDITION QUÉBEC

Cahier des charges
pour un logiciel sur mesure

Un canevas opérationnel pour cadrer le besoin, comparer les fournisseurs et préparer une livraison mesurable.

| Organisation | [Nom de l’organisation] |
| --- | --- |
| Projet | [Nom du projet] |
| Responsable | [Nom, rôle et coordonnées] |
| Version | [0.1] |
| Date cible | [AAAA-MM-JJ] |

Objectif du modèle Créer un langage commun entre les équipes d’affaires, les utilisateurs, les TI et les fournisseurs. Adaptez les sections à votre contexte; supprimez celles qui ne s’appliquent pas.

Ce document fournit une structure de travail et ne constitue pas un avis juridique, de conformité ou de cybersécurité.

COMMENCER ICI

# 1. Mode d’emploi et identité du projet

Conseil de cadrage Décrivez d’abord le résultat d’affaires recherché. Les fonctions, l’architecture et le budget seront plus faciles à arbitrer ensuite.

## Comment utiliser ce cahier des charges

Nommer une personne responsable de la version de référence.

Valider les objectifs, utilisateurs et contraintes avec les parties prenantes.

Classer chaque exigence selon MoSCoW : indispensable, souhaitable, facultative ou hors périmètre.

Envoyer exactement la même version et le même format de réponse à chaque fournisseur.

Évaluer les réponses avec la grille Excel jointe avant toute démonstration commerciale.

## Fiche d’identité

| Commanditaire | [Nom et pouvoir décisionnel] |
| --- | --- |
| Responsable produit | [Nom et disponibilité prévue] |
| Équipe interne | [Rôles, capacité, fournisseurs actuels] |
| Budget indicatif | [Fourchette, taxes, réserve, récurrence] |
| Échéance | [Date, événement déclencheur, flexibilité] |
| Contexte d’achat | [Appel d’offres, gré à gré, exploration] |

## Gouvernance du document

| Version | Date | Auteur | Changement | Approbateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | AAAA-MM-JJ |  | Version initiale |  |

POURQUOI ET POUR QUI

# 2. Résultats d’affaires, utilisateurs et périmètre

## Problème à résoudre

Quelle situation actuelle justifie le projet? Quantifiez le coût, le risque ou la friction.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Objectifs et indicateurs

| Objectif | Indicateur | Valeur actuelle | Cible | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex. réduire le délai de traitement | Délai médian |  |  |  |

## Utilisateurs et parcours prioritaires

| Profil | Besoin principal | Fréquence | Parcours critique | Accessibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Employé interne |  |  |  |  |
| Gestionnaire |  |  |  |  |
| Client ou partenaire |  |  |  |  |

## Périmètre

| Inclus dans la première livraison | Prévu plus tard | Explicitement exclu |
| --- | --- | --- |

CE QUE LE PRODUIT DOIT PERMETTRE

# 3. Exigences fonctionnelles et critères d’acceptation

Formule recommandée En tant que [profil], je veux [action] afin de [résultat]. L’exigence est acceptée lorsque [condition observable].

| ID | Exigence | Priorité | Critère d’acceptation | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Un gestionnaire peut approuver une demande selon son seuil d’autorité. | M | Le statut, l’auteur et l’heure sont journalisés. |  |
| F-02 | Un utilisateur autorisé exporte les résultats filtrés. | S | Le fichier respecte les filtres et les droits. |  |
| F-03 |  |  |  |  |
| F-04 |  |  |  |  |
| F-05 |  |  |  |  |
| F-06 |  |  |  |  |
| F-07 |  |  |  |  |
| F-08 |  |  |  |  |
| F-09 |  |  |  |  |
| F-10 |  |  |  |  |
| F-11 |  |  |  |  |
| F-12 |  |  |  |  |

Priorités : M = indispensable · S = souhaitable · C = facultative · W = hors périmètre actuel

COMMENT LE PRODUIT DOIT SE COMPORTER

# 4. Qualité, sécurité et exploitation

## Exigences non fonctionnelles

| Dimension | Question à trancher | Cible mesurable |
| --- | --- | --- |
| Disponibilité | Quelles heures de service et quelle tolérance aux interruptions? | Ex. 99,9 % par mois |
| Performance | Quels volumes, pics et temps de réponse? | Ex. p95 < 2 s |
| Capacité | Combien d’utilisateurs, dossiers et fichiers? |  |
| Continuité | RTO et RPO attendus? Scénario de relève? |  |
| Observabilité | Quels journaux, alertes et tableaux de bord? |  |
| Compatibilité | Navigateurs, appareils et systèmes soutenus? |  |

## Contrôles de sécurité à confirmer

| ☐ Authentification multifacteur | ☐ Contrôle d’accès par rôle |
| --- | --- |
| ☐ Principe du moindre privilège | ☐ Chiffrement en transit |
| ☐ Chiffrement au repos | ☐ Journal d’audit protégé |
| ☐ Gestion des secrets | ☐ Analyse des dépendances |
| ☐ Tests de sécurité avant livraison | ☐ Plan de réponse aux incidents |
| ☐ Délais de correction par gravité | ☐ Revue périodique des accès |

## Environnements

| Séparation | [Développement / test / préproduction / production] |
| --- | --- |
| Hébergement | [Région, fournisseur, contraintes contractuelles] |
| Déploiement | [Fréquence, approbations, retour arrière] |

INFORMATION ET CONFORMITÉ

# 5. Données, intégrations et vie privée au Québec

## Inventaire des données

| Donnée | Source | Personnelle? | Sensibilité | Rétention | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui / Non |  |  |  |
|  |  | Oui / Non |  |  |  |
|  |  | Oui / Non |  |  |  |
|  |  | Oui / Non |  |  |  |

## Intégrations et migration

| Système | Flux | Interface | Fréquence | Propriétaire | Criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entrant / sortant | API / fichier / autre |  |  |  |

## Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée

Point de contrôle Loi 25 Pour un projet d’acquisition, de développement ou de refonte d’un système qui implique des renseignements personnels, validez dès le début si une EFVP est requise et impliquez la personne responsable de la protection des renseignements personnels.

| ☐ Responsable de la vie privée identifié | ☐ Finalités documentées |
| --- | --- |
| ☐ Collecte limitée au nécessaire | ☐ Consentement ou autre fondement validé |
| ☐ Accès et rôles documentés | ☐ Calendrier de conservation établi |
| ☐ Transferts et hébergement évalués | ☐ Export et portabilité prévus |

CONCEVOIR POUR LES UTILISATEURS RÉELS

# 6. Accessibilité, langue et expérience de service

## Accessibilité

Indiquez le référentiel, le niveau et la méthode de vérification attendus. Pour un organisme public québécois visé, vérifiez l’application du SGQRI 008 3.0 et ses exigences pour le Web et les documents téléchargeables.

| ☐ Navigation complète au clavier | ☐ Ordre de focus logique et visible |
| --- | --- |
| ☐ Contraste vérifié | ☐ Libellés et erreurs explicites |
| ☐ Zoom et réagencement testés | ☐ Lecteur d’écran testé |
| ☐ Sous-titres et transcriptions | ☐ Documents accessibles |

## Français et bilinguisme

| Langues requises | [Français / anglais / autres] |
| --- | --- |
| Langue par défaut | [Préciser selon le contexte et les obligations applicables] |
| Contenu à traduire | [Interface, courriels, aide, documents, données] |
| Processus linguistique | [Traduction, révision, terminologie, publication] |
| Recherche et tri | [Accents, variantes, règles locales] |

## Principaux parcours à tester

| Parcours | Utilisateur | Appareil | Langue | Critère de réussite |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TRANSFORMER LE PÉRIMÈTRE EN PLAN

# 7. Livraison, gouvernance et acceptation

## Jalons et livrables

| Jalon | Résultat attendu | Responsable | Date | Décision |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrage | Périmètre, risques, architecture initiale |  |  | Go / ajuster |
| Prototype | Parcours critique validé |  |  | Go / ajuster |
| Pilote | Version testable avec utilisateurs |  |  | Go / corriger |
| Mise en service | Critères d’acceptation atteints |  |  | Accepter / reporter |

## Rôles et décisions

| Décision | Décideur | Consultés | Délai | Trace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorisation du périmètre |  |  |  |  |
| Choix d’architecture |  |  |  |  |
| Acceptation d’une livraison |  |  |  |  |
| Gestion d’un changement |  |  |  |  |

## Stratégie de test et définition de “terminé”

| ☐ Critères d’acceptation démontrés | ☐ Tests automatisés exécutés |
| --- | --- |
| ☐ Aucun défaut bloquant ouvert | ☐ Documentation mise à jour |
| ☐ Sécurité et accessibilité vérifiées | ☐ Données de migration rapprochées |
| ☐ Plan de déploiement approuvé | ☐ Retour arrière testé |

Qui signe l’acceptation, dans quel délai et selon quel mécanisme?

________________________________________________________________________________

PRÉVOIR L’APRÈS-LIVRAISON

# 8. Soutien, coûts, propriété et stratégie de sortie

## Modèle d’exploitation

| Heures de soutien | [Plage, fuseau horaire, jours fériés] |
| --- | --- |
| Canaux | [Portail, courriel, téléphone, urgence] |
| Niveaux de service | [Sévérité, prise en charge, contournement, correction] |
| Maintenance | [Corrective, préventive, évolutive, mises à jour] |
| Transfert de connaissances | [Formation, documentation, accompagnement] |

## Coût total sur trois ans

| Poste | Initial | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Hypothèse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conception et livraison |  |  |  |  |  |
| Licences et services infonuagiques |  |  |  |  |  |
| Soutien et maintenance |  |  |  |  |  |
| Évolution et réserve |  |  |  |  |  |

## Clauses commerciales à clarifier

| ☐ Propriété du code et des livrables | ☐ Droits sur les composants préexistants |
| --- | --- |
| ☐ Accès aux dépôts et pipelines | ☐ Propriété et export des données |
| ☐ Dépendances et licences tierces | ☐ Confidentialité et sous-traitants |
| ☐ Assurances et limites de responsabilité | ☐ Réversibilité et aide à la transition |

COMPARER DES OFFRES COMPARABLES

# 9. Format de réponse et sélection du fournisseur

## Réponse demandée

Résumé exécutif et compréhension du besoin.

Approche proposée, hypothèses, exclusions et variantes.

Équipe nominative, disponibilité, rôles et expérience pertinente.

Architecture initiale, technologies, hébergement et mesures de sécurité.

Plan, jalons, gouvernance, dépendances et risques.

Prix ventilé, modalités, licences, taux et coût total estimé.

Trois références comparables et une démonstration ciblée sur le scénario fourni.

## Cadre d’évaluation

| Critère | Poids indicatif | Preuve attendue | Note 1–5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Compréhension du besoin | 10 % | Reformulation, questions, risques |  |
| Approche et architecture | 20 % | Décisions, compromis, évolutivité |  |
| Équipe et expérience | 15 % | CV, disponibilité, références |  |
| Livraison et gouvernance | 15 % | Plan, démos, gestion des changements |  |
| Sécurité, vie privée, accessibilité | 15 % | Contrôles et preuves |  |
| Coût total et modalités | 20 % | Ventilation, hypothèses, récurrence |  |
| Références, soutien et adéquation | 5 % | Références comparables, SLA, transfert |  |

Utilisez la grille Excel fournie Ajustez les poids avant d’ouvrir les offres. Chaque évaluateur note d’abord seul, puis le comité documente le consensus et les vérifications de références.

## Calendrier du processus

| Questions des fournisseurs | [Date et canal unique] |
| --- | --- |
| Réponses communes | [Date de diffusion] |
| Dépôt des offres | [Date, heure, format] |
| Démonstrations | [Scénario, durée, participants] |
| Décision et avis | [Date prévue] |

AVANT D’ENVOYER LE DOCUMENT

# 10. Validation finale et sources utiles

## Contrôle qualité du cahier des charges

| ☐ Le problème et les résultats attendus sont mesurables. | ☐ Les utilisateurs prioritaires ont été consultés. |
| --- | --- |
| ☐ Le périmètre et les exclusions sont explicites. | ☐ Chaque exigence importante a un critère d’acceptation. |
| ☐ Les volumes, performances et niveaux de service sont chiffrés. | ☐ Les données personnelles et leur cycle de vie sont identifiés. |
| ☐ L’EFVP et les avis spécialisés requis sont planifiés. | ☐ L’accessibilité et les obligations linguistiques sont précisées. |
| ☐ Les interfaces, migrations et propriétaires sont documentés. | ☐ Le budget couvre les coûts récurrents et la réserve de risque. |
| ☐ Les droits sur le code, les données et la sortie sont clarifiés. | ☐ Les poids d’évaluation sont approuvés avant réception des offres. |

## Questions ouvertes et décisions

| Question ou risque | Responsable | Échéance | Décision / suivi |
| --- | --- | --- | --- |

## Sources officielles à consulter

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Québec)

Commission d’accès à l’information — guide sur l’EFVP

Gouvernement du Québec — standard SGQRI 008 3.0

Office québécois de la langue française — cahier des charges

Besoin d’aide pour cadrer votre projet? Parler à Hamdi Services